Maios Shop

Statusbericht & Strategie

Entwicklungs-Sprint 18.–24. Juni 2026 · Ausblick & Erfolgsstrategie

Stand: 24. Juni 2026    Live: maiosshop.com    Hosting: Render (Free) + Neon-Postgres    Repo: Nevio83/test2 (main, Auto-Deploy)

# 1. Zusammenfassung

In einer einzigen, sehr intensiven Woche (rund 60 Deploys zwischen dem 18. und 24. Juni 2026) hat sich Maios von einem Entwicklungs-Projekt zu einem voll funktionsfähigen, rechtssicheren Online-Shop entwickelt. Zahlung (Stripe), automatische Lieferantenbestellung (CJ Dropshipping), rechtskonforme Belege, DSGVO-Bausteine, ein Newsletter mit Double-Opt-In sowie ein aggregiertes Marktforschungs-Dashboard sind live. Zuletzt wurden die Preise auf eine gesunde Marge gebracht und über alle Stellen hinweg konsistent gemacht.

Damit ist die Bau-Phase im Kern abgeschlossen. Der nächste Hebel ist nicht mehr Technik, sondern Wachstum: qualifizierte Besucher auf den Shop bringen, sie zuverlässig in Käufer verwandeln und über Newsletter und gute Produkte binden. Dieser Bericht fasst zusammen, was passiert ist, benennt die nächsten Ziele und gibt konkrete Verbesserungs- und Erfolgsvorschläge.

# 2. Was in den letzten Tagen passiert ist (Deploys)

Render deployt automatisch bei jedem Push auf den main-Branch. Die folgende Übersicht zeigt die Schwerpunkte je Tag; insgesamt rund 60 Deploys in sieben Tagen.

| Tag | Schwerpunkt | Deploys |
| --- | --- | --- |
| 18.06. | Letzter Einzel-Fix vor dem Sprint | 1 |
| 19.06. | Postgres-Datenbank + Admin-Panel, Umzug auf Render-Free, Security-Härtung, Aufrufe-Tracking | 14 |
| 20.06. | EU-Widerrufsbutton + funktionsfähiges Widerrufsformular, CAPTCHA | 7 |
| 21.06. | DSGVO-Cookie-Consent, rechtskonforme Belege (§19 UStG / GoBD), SEO-Slug-URLs, Dashboard-Diagramme, Node 20, Keep-Alive, ESLint/Tests | 17 |
| 22.06. | Marktforschungs-Dashboard, Newsletter (Double-Opt-In), Suchbegriff-Tracking, Geräte-/Regionen-Insights | 14 |
| 24.06. | Preis- & Margenanalyse, Preis-Updates (15 Produkte + Varianten), UVP-Konsistenz, .gitattributes | 7 |

Thematisch gebündelt wurde Folgendes erreicht:

### Infrastruktur & Stabilität

- Umzug der gesamten Produktion auf Render (Free-Plan); Netlify-Altpfad vollständig entfernt — server.js ist die einzige Quelle der Wahrheit.

- Dauerhafte Neon-Postgres-Datenbank statt SQLite; Node 18 → 20 (natives fetch).

- Keep-Alive gegen den Free-Plan-Schlaf (GET /health + GitHub-Actions-Cron alle 10 Min).

- Checkout-Bug behoben: zeigte auf einen toten Netlify-Endpoint (404) → jetzt /api/.

### Recht & Compliance

- DSGVO-Cookie-Consent-Banner (Zwei-Stufen-Einwilligung, eigene Lösung, kein Drittanbieter).

- Rechtskonforme Belege: Kleinunternehmer §19 UStG, fortlaufende Rechnungsnummer, GoBD-Archiv per Mail.

- EU-Widerrufsbelehrung + Online-Widerrufsformular auf allen Seiten, mit CAPTCHA-Schutz.

- Security-Härtung (CORS/CSP); ein versehentlich committeter SSL-Key + Stripe-Code aus der Repo-Historie entfernt.

### Analytics & Marktforschung

- Admin-Dashboard mit umschaltbaren Diagrammen je Kachel und Zeitraum-Filter (Heute / 7 Tage / Monat / Jahr / Gesamt).

- Consent-gated Aufrufe- und Verweildauer-Tracking; Besucher-Insights (Gerät/Browser/OS, Einstiegsseiten, Wiederkehrer).

- Produkt-Analyse-Seite mit Bewertung (Renner / Schwach).

- Aggregiertes, DSGVO-konformes Marktforschungs-Dashboard: Conversion-Funnel inkl. Warenkorbabbruch-Rate, Top-/Null-Treffer-Suchbegriffe, Referrer/Kanäle, Regionen (Land + PLZ), Geräte-Conversion, Zeit-/Tagesmuster.

### Marketing & Wachstum

- Newsletter mit Double-Opt-In (DSGVO/UWG §7): Anmelde-Popup, Bestätigungs-/Abmelde-Flow, Admin-Verwaltung mit Mehrfach-Löschen und Werbe-Mail-Versand (Broadcast).

- E-Mail-Versand über Resend live (Domain verifiziert); Resend-Fehler werden jetzt erkannt statt still zu scheitern.

- SEO-freundliche Slug-URLs für alle Produktseiten + 301-Weiterleitungen der alten ID-URLs.

### Preise & Marge (24.06.)

- Margenanalyse über das gesamte Sortiment; kritischer Wert ist die Marge nach 20 % Rabatt (Gutschein).

- 15 Produkte + Varianten auf gesunde Preise gebracht (≥ 30 % Marge nach Rabatt), über alle fünf Preis-Stellen konsistent (products.json, Seitenpreis, eingebettetes JSON, Detailzeile, „Ähnliche Produkte"-Karten).

- Streichpreise (UVP) bereinigt und konsistent gemacht; .gitattributes gegen Zeilenende-Drift.

### Code-Qualität

- ESLint + Prettier + Smoke-Tests eingeführt; toter Code, ungenutzte Abhängigkeiten und Altpfade entfernt; Robustheit gehärtet.

# 3. Aktueller Stand des Shops

Maios ist ein deutschsprachiger Dropshipping-Shop (Vanilla-JS-Frontend, Node/Express-Backend). Der Shop ist live, rechtlich abgesichert, mit Analytics ausgestattet und hat saubere SEO-Grundlagen. Aktuell umfasst das Sortiment 40 Produkte in vier Kategorien, mit Preisen von 6,99 € bis 96,99 € (Schnitt 29,57 €).

| Kategorie | Produkte |
| --- | --- |
| Körperpflege / Wellness | 14 |
| Technik / Gadgets | 9 |
| Haushalt und Küche | 9 |
| Beleuchtung | 8 |
| Gesamt | 40 |

Reif / erledigt: Zahlung & Bestellautomatik, rechtssichere Belege, DSGVO-Bausteine, Newsletter, Analytics-/Marktforschungs-Dashboards, SEO-Meta (Description, Canonical, Open Graph auf allen 40 Seiten), gesunde Margen.

Phase: Der Shop ist jung — die Besucher- und Verkaufszahlen stehen noch am Anfang. Die Infrastruktur ist da; jetzt geht es um Reichweite und Conversion.

# 4. Zukünftige Ziele

### Kurzfristig (1–4 Wochen)

- Technische Quick-Wins für Sichtbarkeit & Vertrauen umsetzen (Product-JSON-LD, Zoom-Freigabe, Logo/Favicon, Bildoptimierung).

- Einen ersten verlässlichen Traffic-Kanal starten — primär die vorhandene TikTok-Creative-Pipeline; einen kleinen bezahlten Test (Meta/TikTok) vorbereiten.

- Wöchentliches Ritual: Marktforschungs-Dashboard auswerten (Funnel, Suchbegriffe ohne Treffer, Warenkorbabbruch).

### Mittelfristig (1–3 Monate)

- Einheitliches, hochwertiges Design-System über alle Seiten; Kundenbewertungen einführen; Warenkorbabbruch- und Win-back-Mails automatisieren.

- Sortiment datenbasiert schärfen: Renner skalieren, Schwache aussortieren, Kostendaten der ALI-Produkte ergänzen.

- Ersten profitablen Kanal etablieren (positive Stückkosten-Rechnung inkl. Werbekosten).

### Langfristig (3–12 Monate)

- Den funktionierenden Kanal skalieren; Marke und Wiederkäufer-Basis aufbauen.

- Sortiment/Kategorien gezielt erweitern; für Hero-Produkte schnellere Lieferung prüfen (Lager/EU-Versand).

# 5. Verbesserungsvorschläge

Priorisiert nach Wirkung. Die SEO-Basics (Meta-Description, Canonical, Open Graph) sind bereits auf allen 40 Seiten vorhanden — gut. Offen sind v. a.:

| Prio | Bereich | Maßnahme | Nutzen |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoch | SEO | Product-JSON-LD auf allen 40 Seiten (aktuell 0/40) | Rich Snippets (Preis, Verfügbarkeit, Bewertung) in Google → mehr Klicks |
| Hoch | Accessibility | Pinch-Zoom freigeben (user-scalable=no entfernen) | WCAG 1.4.4 erfüllt, bessere Mobile-Nutzung — 1-Zeilen-Fix |
| Mittel | Marke / Assets | logo.png + favicon.ico anlegen (aktuell nur logo.jpg) | Korrektes Favicon & Social-Vorschaubild → Markenvertrauen |
| Mittel | Performance | 161 Bilder → WebP, loading=lazy, width/height | Schnellere Ladezeit → bessere Rankings & Conversion |
| Mittel | Design | Ein Design-System (Tailwind projektweit) statt Tailwind + Bootstrap | Konsistente Premium-Marke, halbe Wartung |
| Mittel | Conversion | Kundenbewertungen / Sterne einführen | Social Proof → höhere Conversion & Vertrauen |
| Niedrig | Retention | Warenkorbabbruch-Mails (Abbruch wird bereits getrackt) | Verlorene Käufe automatisiert zurückholen |
| Niedrig | Daten | Kaufpreise der 17 ALI-Produkte nachtragen | Margen-Transparenz über das gesamte Sortiment |

# 6. Wie wir erfolgreich werden

Der Shop steht technisch. Erfolg entsteht jetzt entlang von fünf Hebeln — in dieser Reihenfolge:

## 6.1 Reichweite (Traffic)

- Organisches Kurzvideo zuerst. Die vorhandene TikTok-Creative-Pipeline (Marketing/) ist das stärkste, günstigste Wachstums-Asset. Ziel: tägliche/feste Posting-Frequenz, 3–5 Produkt-Hooks pro Woche testen.

- SEO ausbauen. Meta-Basics stehen — jetzt Product-JSON-LD ergänzen und Kategorie-/Ratgeber-Inhalte aufbauen, um langfristig kostenlosen Google-Traffic zu gewinnen.

- Bezahlt erst nach Signal. Wenn ein Produkt organisch zieht, mit kleinem Budget (Meta/TikTok Ads) skalieren — nicht umgekehrt. Budget streng an die Stückkosten-Rechnung koppeln.

## 6.2 Conversion (aus Besuchern Käufer machen)

- Vertrauen sichtbar machen. Bewertungen/Sterne, Zahlungslogos, klare Versandkosten/-zeit und das 30-Tage-Rückgaberecht prominent platzieren.

- Tempo & Mobile. Bildoptimierung (WebP) und ein einheitliches, schnelles Design — der Großteil des Traffics kommt mobil über Social.

- Marke konsistent halten. Der Bruch zwischen hochwertiger Startseite und biederen Bootstrap-Produktseiten kostet Conversion — vereinheitlichen.

## 6.3 Bindung & Wiederkauf (Retention/LTV)

- Newsletter aktiv nutzen. Double-Opt-In ist gebaut — jetzt regelmäßige Aktionen/Broadcasts und eine Willkommens-Strecke aufsetzen.

- Warenkorbabbrüche zurückholen. Abbrüche werden bereits getrackt; eine automatische Erinnerungs-Mail holt einen Teil der verlorenen Käufe zurück.

## 6.4 Marge & Wirtschaftlichkeit

- Margen-Disziplin halten. Die neue Regel (≥ 30 % Marge nach 20 % Rabatt) beibehalten; teure Elektronik bei Bedarf vom Gutschein ausnehmen statt den Preis zu sprengen.

- Stückkosten ehrlich rechnen. Produktkosten + Versand + Zahlungsgebühr + anteilige Werbekosten = echter Deckungsbeitrag. Nur skalieren, was nach Werbung profitabel ist.

## 6.5 Datengetrieben entscheiden

- Dashboard wöchentlich lesen. Conversion-Funnel, Geräte/Regionen und Tagesmuster zeigen, wo es klemmt.

- Suchlücken in Produkte verwandeln. Null-Treffer-Suchbegriffe sind kostenlose Hinweise, welche Produkte Kunden vermissen.

# 7. Priorisierte nächste Schritte

- Quick-Wins (diese Woche): Zoom-Freigabe, logo.png/favicon.ico, Product-JSON-LD, Bildoptimierung (WebP).

- TikTok-Posting-Rhythmus starten und 3–5 Produkt-Hooks testen; Dashboard-Wochenritual etablieren.

- Kundenbewertungen + Trust-Elemente einbauen; Design-System vereinheitlichen.

- Warenkorbabbruch- und Willkommens-Mails automatisieren; ALI-Kostendaten ergänzen.

- Ersten organisch ziehenden Artikel identifizieren und mit kleinem Ad-Budget testen.

Fazit: Die Bau-Phase ist geschafft — der Shop ist live, rechtssicher und messbar. Der Erfolg entscheidet sich jetzt an Reichweite und Conversion. Mit der TikTok-Pipeline, sauberen Margen und dem vorhandenen Dashboard sind die Werkzeuge dafür bereits da.